# 营销自动化 Agent（B 端）项目技术方案与实施计划

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 营销自动化 Agent 项目技术方案与实施计划 |
| 版本 | v1.0 |
| 日期 | 2026-09-10 |
| 状态 | 评审稿 |
| 关联文档 | 《营销自动化 Agent 产品需求说明（ PRD ）》 |

## 1. 项目目标

在不改动 ZT-agent（C 端客服）核心代码的前提下，独立构建一个 B 端营销自动化 Agent：以 React 运营后台为界面、FastAPI 为后端、LangChain 编排 LLM 工作流，复用 ZT-agent 沉淀的 MySQL 数据与模型/向量基础设施，实现「销售分析 → 文案生成 → 客户分群 → 活动编排 → 合规审核」的自动化营销闭环。

## 2. 技术选型与理由

| 技术 | 用途 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| React | 运营控制台前端 | 组件化、生态成熟，独立于 ZT-agent 的 Vue3 ，展示多栈能力 |
| FastAPI | B 端后端服务 | 异步、类型提示、自动 OpenAPI ，适合 AI 工具 / 流式接口 |
| LangChain | Agent 编排与工具链 | LCEL 把多步营销工作流工程化；复用 Tool/Chain/Memory 抽象 |
| DeepSeek (deepseek-chat) | 对话 / 生成大模型 | 与 ZT-agent 共用同一 OpenAI 兼容接口与 API Key ，降低成本与切换成本 |
| bge-m3 + Chroma | Embedding 与向量库 | 复用 ZT-agent 的语义检索能力做文案去重 / 合规 / 相似商品 |
| MySQL (agent_db) | 共享数据底座 | 直接只读复用 ZT-agent 已有业务表，零 ETL |
| Docker + nginx | 编排与反代 | 与 ZT-agent 同 compose 编排， nginx 统一路由 /api/cs 与 /api/mkt |

## 3. 系统架构

### 3.1 服务拓扑

db：MySQL 8.0，agent_db（两后端共用，营销侧只读）。

web：Django ZT-agent（C 端，已有）。

mkt：FastAPI 营销 Agent（B 端，新增）。

chroma：向量服务（共用 collection）。

nginx：反代，/api/cs→web，/api/mkt→mkt，/→React 静态。

### 3.2 数据流

[顾客] → [ZT-agent] 写 conversations +（命中规则）写 customer_signals → [FastAPI 营销 Agent] 定时扫 signals，读 orders/products 分析、读 knowledge_chunks+Chroma 生成文案 → 写 marketing_campaigns → [React 后台] 审核后执行。

### 3.3 与 ZT-agent 的关联

关联发生在数据/基础设施层（共享 agent_db、Chroma、.env 密钥、JWT 签名密钥），代码层零耦合：两个服务进程级隔离，可独立部署、独立 git 历史。

## 4. 关键技术方案

复用 RAG/向量库：Chroma 以 server 模式暴露，两端共用 collection；营销侧用于相似商品推荐与文案合规校验。

LangChain Agent + Tools：定义 3 个工具——query_sales（读 orders 聚合）、read_knowledge（读知识库）、generate_copy（生成文案）；用 AgentExecutor 串联多步推理。

JWT 共用：FastAPI 用与 Django simplejwt 相同的 SIGNING_KEY 校验令牌，React 登录一次双端通用。

事件表解耦：customer_signals 作为两 Agent 协同契约，支持重放与审计，避免硬编码互调。

## 5. 实施路线

| 阶段 | 目标 | 关键产出 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 基础设施 | 根 docker-compose + 共享 .env ，把 db 上提到根 | compose 编排 db/web/mkt/chroma/nginx | 两服务同连 agent_db |
| P1 数据只读接入 | FastAPI 用 SQLAlchemy 只读 agent_db | 销量榜 / 库存预警接口 | 真实数据一致 |
| P2 Agent 内核 | LangChain Agent + 3 工具 | 端到端生成一份营销文案 | 能跑通工具循环 |
| P3 运营后台 | React 看板 + 文案草稿 + 审核队列 | 可演示前端 | 闭环可用 |
| P4 协同与事件 | customer_signals 联动 + 合规审核 | 信号触发方案草稿 | 协同闭环 |
| P5 打磨 | 流式输出、错误处理、文档与演示 | 就绪可演示 / 面试 | 完整可讲 |

## 6. 目录结构与部署（布局 A：兄弟项目）

中渔天下/
├── ZT-agent/                # 现有 C 端客服（独立 git 仓库，不动）
├── marketing-agent/         # 新增 B 端营销（独立 git 仓库）
│   ├── backend/             # FastAPI + LangChain
│   ├── frontend/            # React 运营控制台
│   └── docs/                # 本文档与 PRD
├── docker-compose.yml       # 根：db + web + mkt + chroma + nginx
└── .env                     # 共享：DB 凭据 / DEEPSEEK_API_KEY / JWT_SIGNING_KEY

部署：根目录 docker compose up 一键起全部服务；两个仓库各自独立提交与回滚。

## 7. 风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 双栈复杂度（两套后端 / 依赖） | 进程级隔离、独立 repo ；面试讲清「为何分开」 |
| 数据一致性 | FastAPI 默认只读业务表，写只走新增表 |
| 过度承诺自动化 | 定位「 AI 辅助 + 人工审核」， MVP 不实接外部渠道 |
| 密钥泄露 | 全部走 .env ，不入库； .env.example 仅留占位 |

## 8. 面试叙事点

双栈能力：「ZT-agent 自研 ReAct 验证原理，营销 Agent 用 LangChain 验证工程化，既懂底层也会用框架。」

架构思维：「两个 Agent 进程级解耦、共享数据底座，用事件表协同——这是刻意的微服务设计。」

业务理解：「把客服沉淀的咨询/交易数据转化为营销动作，体现从数据到业务价值的闭环思维。」